**DỰ ÁN TÌM KIẾM QUÁN GIẢI KHÁT TPHCM**

**Ngày 5-6-7/8:**

-Vẽ sơ đồ use case + đặc tả.

**Ngày 8-9/8**

-Phân tích và vẽ sơ đồ lớp.

**Ngày 10-11 :**

-Tạo kiến trúc chương trình.Tạo tài liệu cho các thành viên.

-Thiết kế cơ sở dữ liệu(Dùng cơ sở dữ liệu cũ thiết kế lại cho hoàn chỉnh).

**Ngày 12-19:**

-Viết các chức năng cho Webservice.

-Thiết kế giao diện phần mềm nền tảng windows phone.

**Ngày 20-27:**

-Viết ứng dụng trên nền tảng windows phone.

**Ngày 28-29:**

-Test phần mềm và đưa lên store.